Nr. 821/28.01.2020

RAPORT

PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE FETEȘTI

2019

PRIMAR

SORIN GAFIȚOI

CUVÂNT ÎNAINTE

Stimați cetățeni,

raportul pe care îl prezint este o sinteză a activității U.A.T. Municipiul Fetești, care include funcționarea aparatului de specialitate al primarului, al direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din subordine.

Anul 2019 a fost ultimul an complet al acestui mandat pe care feteștenii mi l-au acordat. Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor cetățenilor din acest municipiu, atât celor care m-au susținut și mi-au oferit onoarea de a mă numi Primarul Municipiului Fetești cât și celor care nu au fost convinși de eforturile mele și ale administrației pe care o conduc, pe care îi asigur încă o data că am acționat întodeauna cu bună credință și în interesul general al Feteștiului.

Și anul trecut, am reușit să alocăm timpul și resursele necesare proiectelor de investiții pe care le-am început și pe care trebuie să le finalizăm. De asemenea, am accesat proiecte noi, menite să sporească calitatea vieții cetățenilor. Amenajările urbane, străzile, trotuarele și parcările din oraș au beneficiat de fonduri importante de la bugetul local.

Au fost demarate lucrările la noul Ambulatoriu din Cadrul Spitalului Municipal „Anghel Saligny”, la noua grădiniță din cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul, la reabilitarea Corpului C al aceleași școli, la reabilitarea de corpuri din cadrul Liceului Teoretic „Carol I”, al Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară, la alte unități de învățământ și au început lucrări la cinci străzi municipale importante care sunt în proces terasare, asfaltare și dotare cu trotuare, străzi incluse în PNDL. Toate aceste realizări cât și alte obiective de investiții din cadrul raportului fac parte din strategia celor 3 S-uri(Școală, Stradă, Spital), strategie pe care mi-am bazat acțiunile încă de la preluarea mandatului de primar.

Au fost continuate acțiunile ce vizează protecția mediului, întrucât de mediul înconjurător depinde sănătatea și capacitatea fiecărui cetățean.

Evenimentele culturale și sportive au beneficiat de susținere și finanțate în limitele posibilităților bugetului UAT și de interes din partea feteștenilor.

Am căutat în mod constant să mențin și să întăresc orice formă de colaborare a administrației publice locale cu cea centrală, cu Instituția Prefectului și Consiliul Județean, cu deconcentratele diferitelor ministere prezente la nivel județean, cu cetățenii, cu mediul de afaceri și societatea civilă pentru asigurarea legalității, responsabilității și eficienței actului administrativ și pentru a crea sinergii benefice Municipiului Fetești.

Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o anul trecut și vă doresc la fel de mult succes în 2020, pe cât doresc și administrației pe care o conduc.

Cu stimă,
Primarul dumneavoastră,

Sorin Gafițoi

Starea Economică:

În decursul anului 2019 au fost evidențiate și înregistrate cheltuieli finanțate integral din bugetul local în valoare de 44.371.565 lei, (inclusiv activitatea de învățământ) de 1.013.765,60 lei și au fost întocmite un număr de 4.101 de ordine de plată pentru transferuri între conturile interne, transferuri între instituțiile subordonate și plăți către conturile operatorilor economici și ale instituțiilor de credite, în conformitate cu valorile cuprinse în propunerile și angajamentele legale cu respectarea OMFP1972/2003 și prin încadrarea în disponibilul din cont și bugetul aprobat.

De asemenea, s-au luat măsuri imediate astfel ca, urmare a actelor emise de Guvernul României, de ministere și de alte organe centrale, implicit de Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița sau de Consiliul Județean Ialomița, prin care s-au alocat fonduri, s-au semnat contracte de finanțare pentru investiții, majorări de cheltuieli materiale, de personal etc., s-au întocmit rapoarte fundamentate pentru rectificarea bugetului general consolidat al UAT precum și a bugetelor terțiare implicate. De asemenea, ori de câte ori activitatea zilnică a impus rectificarea bugetelor, în vederea asigurării utilităților și a altor cheltuieli curente, atât pentru activitățile (capitolele) autoriății executive locale (primărie) cât și la solicitările ordonatorilor terțiari de credite, s-au întocmit rapoarte pentru rectificări și virări de credite. Urmare a acestor demersuri s-au efectuat un număr de 35 de rectificări din care 18 prin Hotărâri ale Consiliului Local și 17 prin dispoziții ale ordonatorului principal de credite (primar). Consecință acestora a fost că de la un buget inițial planificat de 49.251.030 lei, venituri s-a ajuns la un buget final planificat de 55.918.142 lei, iar la cheltuieli de la 52.543.460 lei la 59.398.606 lei.

Cheltuielile pe 2019 s-au efectuat în următoarea structură(pe activități):

| Nr. | Domeniu de activitate | Funcționare | Dezvoltare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorități Publice(Primărie) | 24.55% | 8.57% |
| 2 | Evidența populației | 1.86% |  |
| 3 | Poliție Locałă + PSI și Situații de Urgență | 4.90% |  |
| 4 | Învățământ | 11.64% | 47.53% |
| 5 | Sănătate | 2.99% | 6.06% |
| 6 | Cultură, sport, religie, recreere | 7.32% | 5.95% |
| 7 | Asistență socială | 17.30% |  |
| 8 | Locuințe, servicii și dezvoltare DADPP | 11.88% | 11.44% |
| 9 | rotecția mediului | 6.90% | 2.37% |
| 10 | Transporturi(modernizare străzi) | 10.52% | 13.01% |
| 11 | Tranzacții privind datoria publică | 0,14% |  |
| 12 | Acțiuni Generale Economice |  | 5.07% |

Total: 44.371.565 lei cheltuieli efectuate, din veniturile încasate în sumă de 44.638.158 lei.

Execuţia bugetară pe anul 2019 s-a încheiat cu un excedent de 1.981.727,31 lei pe secţiunea de funcţionare şi cu un deficit de 1.715.133,20 lei, pe secţiunea de dezvoltare, rezultând un excedent consolidat pe acest an de 266.594 lei care se adăugă la excedentul anilor anteriori în suma de 3.495.895 lei rezultând un excedent total la 31.12.2019 de 3.762.489 lei.

Pentru anul 2019, activitatățile serviciilor cu atribuţii de stabilire, constatare, înregistrare, colectare și încasare a impozitelor și taxelor locale care se fac venit la bugetul local s-au menținut în aceeași parametrii, atât cele referitoare la relațiile funcționale specifice în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite contribuabililor  cât și de relaționare cu Consiliul Local, precum și perfecționarea parametrilor de natură fiscală, ce s-a concretizat în creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetului local al Consiliului Local Fetești.

Gradul de colectare a creanțelor fiscale specifice a fost de 66 de procente.

Au fost transmise contribuabililor 4165 decizii de impunere.

Activitatea de executare silită a avut ca rezultat finalizarea  unor dosare rămase în curs din anul precedent dar au fost întocmite și alte dosare de executare  pentru contribuabilii rău platnici.

În anul 2018, suma încasată a fost de 9.816.969 lei.

| Nr. crt. | IMPOZIT/ TAXA | INCASARI 2018 | INCASĂRI 2019 | DIFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + | - |
| 1 | IMPOZIT CLADIRI PERS. FIZICE | 1.095.889 | 1.338.938 | 243.049 | - |
| 2 | IMPOZIT TEREN PERS. FIZICE | 1.539.376 | 1.603.960 | 64.584 | - |
| 3 | IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN | 857.350 | 907.661 | 50.311 | - |
| 4 | IMPOZIT AUTO PERS. FIZICE | 1.073.928 | 1.222.870 | 148.942 | - |
| 5 | TAXA CONCESIUNI | 885.738 | 1.024.258 | 138.520 | - |
| 6 | IMPOZIT CLADIRI PERS. JURIDICE | 1.454.300 | 1.478.953 | 24.653 | - |
| 7 | IMPOZIT TEREN PERS. JURIDICE | 483.461 | 497.300 | 13.839 | - |
| 8 | IMPOZIT AUTO PERS. JURIDICE | 269.871 | 246.804 | - | 23.067 |
| 9 | AMENZI AUTO | 984.274 | 1.129.482 | 145.208 | - |
| 10 | AMENZI BUGET LOCAL | 290.946 | 294.554 | 3.608 | - |
| 11 | TAXA PUBLICITATE | 33.349 | 45.610 | 12.261 | - |
| 12 | IMPOZIT SPECTACOLE | 675 | 880 | 205 | - |
| 13 | TAXA PROMOVARE TURISTICA | 5.312 | 7.381 | 2.069 | - |
| 14 | TAXA EXTRA JUDICIARA + C.I. | 44.635 | 18.318 | - | 26.317 |
| 15 | TOTAL | 9.019.104 | 9.816.969 | 847.249 | 49.384 |

La capitolul Dezvoltare, Invetiții, Proiecte și finanțări externe, s-au continuat investiții începute în anii anteriori, precum și deschiderea de noi investiții strategice pentru feteșteni, după cum urmează:

9 obiective cu fonduri europene din care: 5 obiective în derulare; 1 obiectiv în faza de precontractare; 1 obiectiv în faza de întocmire a cererii de finanțare; 2 obiective depuse și neevaluate:

- ”Creşterea eficienței energetice la Lic.Teoretic Carol I” - finanțat prin POR 2014-2020 Axa 3.1 B, obiectivul se află în implementare – procedură de achiziție servicii de proiectare și lucrări de execuție a obiectivului. Nu au fost demarate lucrările de execuție pentru că nu a fost primit avizul proiectului tehnic.

- ”Creşterea eficienței energetice la Lic. Tehnologic de Industrie Alimentară”- finanțat prin POR 2014-2020 Axa 3.1 B, a fost semnat contractul de finanțare și se află în implementare – procedură de achiziție servicii de proiectare și lucrări de execuție a obiectivului. Nu au fost demarate lucrările de execuție pentru că nu a fost primit avizul proiectului tehnic.

- ”Formare, dezvoltare, responsabilizare pentru prevenirea corupței și asigurarea eticii și integrității în administrația publică a Municipiului Fetești” finanțat prin POCA, proiect finalizat .

- ”Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului din structura Spitalului Municipal ”Anghel Saligny”  Fetești” care este în derulare, finanțat prin POR 2014-2020 Axa 8.1A, având contract semnat în 2019. Lucrările de execuie au început în anul 2019.

- ”Sistem integrat de transport durabil în Mun. Fetești”- propus spre a fi finanțat prin POR 2014-2020 Axa 3.2. , se află în faza de precontractare.

- ”Înființarea centrului pentru servicii culturale ”A.Saligny” și îmbunatăţirea spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești” -SUERD- s-a întocmit și depus cererea de finanțare în anul 2018, pentru care a fost primită o adresă în care s-a menționat că va intra în evaluare.

- ”Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale A. Vlaicu. și a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești” - propus spre a fi finanțat prin POR Axa 13 - s-a întocmit și depus cererea de finanțare în anul 2018, dar pentru care nu s-a primit nicio adresă.

- ”Eficiență și performanță în administrația publică a Municipiului Fetești” – POCA, proiect aflat în derulare .

- Parc tematic - ”Cetatea Helis” a fost depusă cererea de finanțare, având ca termen de depunere 31.01.2019, pentru care s-a primit răspuns că cererea nu a fost acceptată.

- ”Reabilitare front de captare  și rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare și stații de pompare apă uzată menajeră în municipiul Fetești” – obiectiv care se implementează prin operatorul regional de apă-canal SC RAJA SĂ, având contract de finanțare semnat. Nu au fost efectuate cheltuieli în anul 2019.

- Construire grădiniță cu program normal – obiectiv care se va face în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale finanțat prin POR 2014-2020 Axa prioritară 10, pe amplasamentul Școlii Gimnaziale M. Viteazul, se află în execuție.

5 obiective cu fonduri guvernamentale și alte surse, 3 obiective cu fonduri guvernamentale  prin PNDL – în derulare; și 2 obiective din  alte surse (CNI; FDI), depuse în vedrea finanțării:

- Reabilitare şi modernizare Școala Gimnaziala Mihai Viteazul – corp C1 – obiectiv derulat în cadrul programului PNDL pentru care a fost demarată execuția de lucrări din care s-au făcut lucrări în valoare de 146.723,14 lei. Obiectivul se află în valabilitatea contractului cu MDRAP și pentru anul 2020.

- Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială Radu Vodă – corp A şi B – obiectiv derulat în cadrul programului PNDL pentru care a fost realizată procedura de proiectare și în prezent sistat pentru obținerea de dovezi de la Judecătorie, în vederea începerii lucrărilor de reabilitare și modernizare – nu au fost cheltuieli executate în anul 2019;

- Reabilitare și modernizare străzi municipale -  obiectiv derulat în cadrul programului PNDL pentru care a fost realizată procedura de proiectare, autorizare și care se află în execuție. În acest an au fost executate lucrări în valoare de 896.444,09 lei – sume solicitate la MDRAP constând în lucrări executate pe străzile Ceahlăului și str. Tineretului.

- Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultura în Municipiul Fetești, a fost depusă documentația în vederea finanțării obiectivului prin programul Companiei Naționale de Investiții, program derulat prin MDRAPFE pentru care nu a fost primit încă niciun răspuns.

- Construire acoperiș piața agroalimentară - zona tarabe – a fost depusă documentația în vederea finanțării prin programul ADI – ÎL derulat de Consiliul Județean Ialomița, pentru care a fost întocmit inclusiv proiectul tehnic. În anul 2019, după introducerea anunțului privind execuția de lucrări de 5 ori, a fost adjudecată execuția lucrărilor și s-a semnat contractul de lucrări, urmând ca în anul 2020 să înceapă efectiv execuția acestora.

- Renovare și modernizare  Creșa nr. 2 – proiectul de renovare a creșei a fost finanțat cu fonduri de la Ambasada SUA, finalizat în anul 2019 , dar care nu a fost recepționat din cauza condițiilor impuse de ISU Ialomița, pentru care se vor solicita reiterarea acestora.

2 obiective în cofinanțare cu operatorii de utilități :

- Reţea de joasă tensiune zona Est- Est 2 – proiect finalizat și recepționat.Prin acest proiect a fost realizată rețeaua de joasă tensiune pentru utilizatorii casnici pentru străzile: Dăliilor, Panselelor, Freziilor și parțial Promenadei, utilizatori care au fost branșați la la forajele de alimentare cu apă.

- Rețea de distribuție gaze naturale (extindere) str. Atelierelor – în fază de avizare a lucrărilor derulate de operatorul de gaze naturale. Nu au fost executate cheltuieli.

35 obiective propuse a fi realizate cu fonduri din bugetul local, au fost recepționate un nr. de 12 obiective și au rămas în desfășurare / în continuare, un număr de 25 obiective.

1 . CAP. 51.02 Autorităţi publice:

A.1 - Demolare şi construire sediu primărie municipiul Feteşti – nu au fost identificate fonduri pentru continuarea lucrărilor de construire, nu au fost cheltuite sume la acest obiectiv.

A.2. - Achiziție de calculatoare – au fost achiziționate calculatoare în valoare de 69.988,96 lei.

A.3 – ”Formare, dezvoltare,responsabilizare pt prevenirea corupției și asigurarea eticii și integrității în administrația publică a Municipiului Fetești” – proiect derulat prin Fondul Social European, program POCA, care a fost finalizat în anul 2019, pentru care valoarea totală a obiectivului fiind de 257.379,13 lei, din care: 5.147,57 lei din bugetul local.

A.4  -”Eficiență și performanță în administrația publică a Municipiului Fetești” cod SMIS 128788/SIPOCA 632- proiect aflat în implementare, în anul 2019 a fost cheltuită suma de 74383,50 lei, din care 54.232,50 lei fonduri europene și 20.151 lei buget local. Proiectul este multianual și are ca scop introducerea unor module financiar –contabil instituționale  pentru serviciile adresate cetățenilor cu rol de simplificare în ceea ce privește gestionarea  impozitelor și taxelor locale, concesiunilor, chiriilor, popriri, patrimoniu public și privat, registrului agricol, etc... precum și achiziția a unui server – 1 buc.; laptop -5 buc; Desktop-uri – 10 buc.; Multifuncţionale A4 pentru birourile departamentale – 10 buc; Multifuncţionale A3 – 3 buc. și programe de specializare pentru funcționarii publici. Termen de finalizare data de 06.01.2021.

C.1 – Achiziție aparat ridicări topografice și expeditive – achiziționarea unui aparat pentru ridicări topografice expeditive și a softului pentru utilizarea acestuia, pentru care a fost cheltuită suma de 30.746,03 lei.

2. CAP. 65.02. Învăţământ

A.1. Reabilitare şi modernizare Scoala gimnazială M Viteazu-corp C1 – proiect derulat prin MDRAP pentru care au fost demarate lucrările de reabilitare și modernizare. În acest an au fost cheltuiți 171348,02 lei, din care 168.619,14 lei buget guvernamental și 2.728,88 buget local. Proiectul își propune reabilitarea unei părți din acoperiș, a instalației sanitare și termice (inclusiv centrală termică pe peleți); reabilitarea și modernizarea claselor – ferestre, uși, pardoseli, iluminat, dotarea cu mobilier. Acest proiect este multianual și va fi finalizat în anul 2020.

A.2. Reabilitare și modernizare Sc. Gim. Radu Vodă-corp A şi B – obiectiv finanțat prin programul guvernamental PNDL , a fost autorizat pentru construire și a fost întocmit proiectul tehnic. Nu au fost efectuate cheltuieli în anul 2019 pentru acest obiectiv având în vedere situația juridică nesoluționată .

A.3. Creşterea eficienţei energetice la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară corp C şi D – proiect finanțat prin POR 2014-2020 Axa 3.1 B, aflat în implementare. În anul 2019 a fost utilizată suma de 37.180,76 lei, din care din surse proprii 743,62 lei . În prezent este în derulare serviciul de proiectare – Proiect tehnic. Acest proiect este multianual și are termen de finalizare dec. 2022.

A.4. Creşterea eficienţei energetice la Liceul Teoretic Carol I - proiect finanțat prin POR 2014-2020 Axa 3.1 B, aflat în implementare. În anul 2019 a fost utilizată suma de 45.340,90 lei, din care sume din bugetul local în valoare de 906,82 lei. În prezent este în derulare procedura de avizare a proiectului tehnic, după care va începe execuția lucrărilor.

A.5. Construire grădiniță cu program normal – obiectiv care se va face în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale finanțat prin POR 2014-2020 Axa prioritară 10, pe amplasamentul Școlii Gimnaziale M. Viteazul , nr.98, au fost începute lucrările. Cheltuielile efectuate în 2019 în sumă de 1.025,76 lei, pentru obținerea avizelor și a extraselor de carte funciară.

A.6. Renovare și modernizare  Creșa nr. 2 – proiectul de renovare a creșei a fost finanțat cu fonduri de la Ambasada SUA, a fost finalizat în anul 2019  cu montarea liftului pentru persoane cu dizabilități, dar care nu a fost recepționat din cauza condițiilor impuse de ISU Ialomița, pentru care se vor solicita reiterarea acestora. Sumele cheltuite pentru acest obiectiv 10.521,33 lei pentru dirigenția de șantier.

A.7. CT și reabilitare instalație de încălzire Creșa nr. 2 – suma cheltuită în acest an 2.930,58 lei pentru înlocuirea unor corpuri de încălzire și repararea centralei termice de la creșă.

B.1. Reabilitare acoperiș  centrală termică și prelungire coș fum - Grădiniţa Alba ca Zăpada – obiectiv realizat și recepționat cu Proces verbal nr. 12432/12.12.2019. Suma cheltuită fiind de 10.887,10 lei, având ca scop reabilitarea acoperișului centralei și supraînălțarea coșului de fum.

C.1.  Tahograf pentru microbuzul școlar Șc. Gim. M. Viteazul – achiziție efectuată de școală.

C.2.  Tahograf pentru microbuzul școlar Șc. Gim. D. Cantemir – achiziție efectuată de școală.

CAP.66.02. Sănătate

A.1. Echipament de screening prin otoemisiuni acustice – obiectiv derulat de Spitalul Municipal prin Ministerul Sănătății pentru achiziția unui echipament de screening. Suma cheltuită în total este de 9.758,00 lei, din care din surse proprii 975 lei.

A.2. Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului din structura Spitalului Municipal ”Anghel Saligny”  Fetești - propus spre a fi finanțat prin POR 2014-2020 Axa 8.1A, se află în execuție. Lucrările executate în anul 2019 în valoare de 296.332,69 lei au fost decontate din bugetul local și ulterior vor fi solicitate de la AMPOR. Suma utilizată în anul 2019 în valoare de 415.187,83 lei, din care din buget local, 8.303,77 lei.

B.1. Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Municipal A. Saligny  - din suma de 1.820.300 lei a fost cheltuită 1.776.900 lei de către spital.

CAP. 67.02. Cultură, recreere și culte religioase

A.1. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultura – proiect propus a fi finanțat prin MDRAPFE de Compania Națională de Investiții. A fost utilizată suma de 50.109,57 lei pentru întocmirea/completarea documentației în conformitate cu solicitările CNI, care în prezent se află în faza de evaluare tehnică la CNI. Nu a fost comunicat niciun răspuns.

A.2.3.și 4 – Motocositoare; Foraj de adâncime; Construire teren de fotbal cu gazon sintetic – proiecte derulate de DADPP

B.1.2. – Centrale termice achiziționate pentru biblioteci – Suma cheltuită de 3.968,77 lei la centrala pentru biblioteca Ion Vlad și 11.942,20 lei pentru bibliotecat din str. Călărași, bl.9.

CAP. 70.02. Servicii şi dezvolt. publice şi locuinţe

A.1. Reţea de joasă tensiune zona Est- Est 2 – obiectiv în cofinanțare cu Enel Distribuție Dobrogea  a fost finalizat cu Procesul verbal nr. 7726/26.07.2019. Valoarea lucrărilor obiectivului a fost de 462.203,87 lei, din care : 333.089,71 lei sume de la bugetul local și 129.114,16 lei sume utilizate de operator. Proiectul și-a propus realizarea extinderii liniei electrice de joasă tensiune pentru a alimenta str. Freziilor, Dăliilor, Panselelor și parțial Promenadei și construirea unui post de transformare pe anvelopă de beton.

A.2. Reabilitare sistem de iluminat public – nu au fost efectuate cheltuieli.

A.3. Semaforizare intersecție str. Călărași - Piațeta Gării – a fost făcută achiziția proiectării și execuției, precum și  autorizarea și execuția lucrărilor. Sumele utilizatre în 2019 de 69.920,22 lei pentru obținerea avizelor, întocmirea documentației și achiziționarea echipamentelor. Lucrările de montare a stâlpilor și a echipamentului de semaforizare se va face în 2020, imediat ce temperaturile vor permite.

A.4. Extindere reţea distrib. gaze str. Atelierelor - obiectiv în cofinanțare cu operatorul de gaze naturale – nu au fost efectuate cheltuieli;

B.1. Extindere rețea de joasă tensiune str. Cireșilor, Merilor, Begoniei – obiectiv neatins. Se fac demersuri pentru strângerea documentelor de la toți proprietarii pentru depunerea cererii de solicitare pentru realizarea rețelei de joasă tensiune pentru utilizatorii casnici.

B.2. Extinderea rețelei de gaze naturale – cartier Coloniști – cofinanțare GDF rețele – au fost întocmite solicitările pentru străzile : Independenței, Matei Basarab, Bărăganului și Școlii, pentru care au fost emise avize de principiu, urmând ca în anul 2020 să fie găsită sursa de finanțare , după care se vor face toate demersurile necesare. Au fost cheltuiți 333,20 lei pentru emiterea avizelor de principiu.

C.1.; C.2. – Buldoexcavator; Platformă autoridicătoare – rate fixe DADPP

C.3. Construire acoperiș piața agroalimentară - zona tarabe – proiect în cofinanțare cu Consiliul Județean Ialomița – ADI-Ialomița, în vederea construirii unui acoperiș unitar în zona de tarabe. În anul 2019, după introducerea anunțului privind execuția de lucrări de 5 ori, a fost adjudecată execuția lucrărilor și s-a semnat contractul de lucrări, urmând ca în anul 2020 să înceapă efectiv execuția acestora. Sumele cheltuite : 41.003,14 lei pentru documentația PT , avize și informare și publicitate. Pentru execuția lucrărilor a fost încheiat contract de lucrări – care vor începe în anul 2020.

C.4. Sistem de supraveghere video intersecție str. Călărași – din suma propusă de 100.000 lei,nu a fost efectuate cheltuieli.

C.5. Plan Urbanistic General – finalizat cu rest de plată din anii anteriori. Suma utilizată:15.668,72lei

C.6. Sistem de supraveghere a platformelor de gunoi - obiectiv în curs de derulare. Suma utilizată la finele anului 83.202,34 lei. Au fost achiziționate camere de supraveghere pentru platformele de gunoi, precum și monitorul de urmărire a acestora.

CAP. 74.02.Protecţia mediului

A.1. Sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești – proiect depus spre a fi finanțat pe programul POR 2014-2020, care se află în faza de precontractare.

Proiectul presupune reabilitarea a 10 străzi (traseul mijloacelor de transport în comun, respectiv str. Veșnicie, Cătinei, Serii, Bărăganului, Aviației, Țăndărei, Promenadei, Călărași, M. Sadoveanu și str. Școlii). Str. Călărași și Promenadei sunt incluse pentru construirea traseului de biciclete. Tot în acest proiect este prevăzută construirea unei autobaze pentru autobuze și achiziționarea a 12 mijloace de transport ecologice și implementarea sistemului e-tiketing. Pentru acest obiectiv, sumele cheltuite în anul 2019 sunt de 109.674,48 lei, utilizate pentru întocmirea documentației depuse în platformă My SMIS – Studiu Fezabilitate ; DALI, cărți funciare și ridicări topografice.

A.2. Cofinanţare proiecte de investiţii prin operatorul regional de apă, canalizare – nu au fost făcute cheltuieli

CAP 80.02 Programe de dezvoltare regională şi socială

A.1. Studii, avize, proiecte – obiectiv ce are ca scop elaborarea de studii, avize și proiecte în fază de pregătire sau completarea unor activități pentru proiectele în derulare.– suma de 73.240 lei a fost cheltuită pentru obținerea de avize și acorduri, auditul financiar precum și consultanță în implementare.

A.2. Cofinanțare: Noi capacități de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pt Șc. 1 și Spital – suma de 10.000 lei a fost prevăzută pentru întocmirea unei expertize tehnice pentru obiectivul menționat, dar care nu a fost cheltuită.

A.3. Înființarea centrului pentru servicii culturale”A.Saligny” și îmbunatăţirea spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești” -SUERD- proiect depus în cadrul sesiunii de proiecte POR 2014-2020 Apel dedicat Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) POR/2018/13/13.1/1/SUERD . A fost depusă cererea de finanțare pentru proiectul menționat ce are ca scop construirea unui Centru pentru servicii culturale  și reabilitarea unor străzi din Municipiul Fetești. Proiectul este în fază de evaluare și au fost efectuate cheltuieli în valoare de 1.890,64 lei pentru avize și extrase de carte funciară.

A.4. Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale A. Vlaicu. și a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești - POR Axa 13 - POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI proiect depus în cadrul sesiunii de proiecte POR 2014-2020       A fost depusă cererea de finanțare pentru proiectul menționat ce are ca scop reabilitarea Școlii Gimnaziale A. Vlaicu, corp B  și reabilitarea unor străzi din Municipiul Fetești. În anul 2019 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 100 lei pentru avize.

A.5. ”Parc  Tematic – Cetatea Helis” – proiect propus având ca scop construirea unui parc tematic de reconstituire istorică ” CETATEA HELIS”. Proiectul reprezintă o idee inovatoare care își propune dezvoltare urbană durabila a localității, punerea în valoarea a specificului zonei și promovarea tradițiilor care urmează să fie prezentate la al 4-lea call al Comisiei Europene privind Iniţiativa pentru Acţiuni Inovatoare Urbane (IUĂ) . Suma 159.567,25 lei a fost cheltuită pentru întocmirea unui PUZ  .

CAP 84.02 – TRANSPORTURI

A.1. Reabilitare și modernizare străzi municipale – proiect derulat prin Programul P.N.D.L., finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, având Contract de finanțare nr. 233/10.01.2018 cu durată de punere în funcțiune de 4 ani de la data semnării.

Proiectul presupune reabilitarea și modernizarea a 2,886 km străzi din Municipiul Fetești (str. Armatei, str. Grâușor, str. Tineretului str. Ceahlăului și str. Gen. Averescu). Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a străzilor din proiect a fost demarată. În acest an au fost executate lucrări în valoare de 896.444,09 lei – sume solicitate la MDRAP constând în lucrări executate pe străzile Ceahlăului și str. Tineretului. Pentru acest obiectiv, în acet an au fost cheltuiți din bugetul local 17.592,65 lei.

A.2. Amenajare parcări str. Călărași – pentru acest obiectiv a fost necesar întocmirea DALI în vederea inițierii și finanțării obiectivului care are ca scop amenajarea de parcări pe str. Călărași, pentru asigurarea traficului pietonal și a parcărilor prin realizarea trotuarelor și a zonelor de parcare, lucrări pentru dirijarea și siguranța circulației floxurilor de pietoni, semnalizarea și amenajarea trecerilor de pietoni inclusiv pentru cele cu dizabilități și  amenajarea spațiilor verzi.

Suma cheltuită în anul 2019 pentru obiectivul menționat a fost ed 1.231,11 lei necesară pentru obținerea parțială a avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

A.3. Modernizare str. L. Rebreanu și str. Tineretului - tronson 4 - pentru acest obiectiv nu au fost consumate sume din investiții.

A.4. Amenajare trotuar și parcare zona Hotel Miorița – Obiectivul a fost executat și recepționat conform proces verbal de recepție nr.13943/11.12.2018, cu o valoare totală de 268.638,56 lei. Au fost realizate 19 locuri de parcare și reabilitarea trotuarului. Suma cheltuită în anul 2019 pentru execuția acestuia a fost de 11.287,32 lei, sume restante din 2018.

B.1. Reparații/întreținere pentru drumuri comunale DC34 și DC 35 – au fost executate lucrări de întreținere pentru cele două drumuri comunale cu sume primite de la Consiliul Județean Ialomița, concretizate în întreținerea părților pietonale și a carosabilului. Valoarea lucrărilor fiind de 492.639,40 lei.

C.1. Achiziții autobuze – obiectiv realizat prin grija operatorului local prin majorarea capitalului social cu suma de 80.000 lei, pentru achiziția de autobuze SH, din care au fost achiziționate 2 autobuze.

Prin încredințare directă către SC Drumuri Municipale SRL au fost excutate 150 de lucrări de întreținere și reparații,  în valoare de 3.938.000  lei.

Starea Socială

Comfortul urban și bunăstarea socială sunt obiective care trebuie avute permanent în vedere. Cetățenii au dreptul la protecție socială, iar acest drept este garantat atât de lege, cât și de umanitatea fiecăruia dinte noi. Prin investițiile pe care UAT le-a făcut și le va face, se încearcă atenuarea diferitelor elemente negative ce afectează municipiul nostru. Serviciul Public de Asistența Socială, a efectuat în anul 2019, un număr de 2362 anchete, și a pus în aplicare legea 277/2010 pentru susținerea familiei, printr-un număr de 262 dosare. S-au întocmite 90 dosare de acordare a drepturilor prevăzute de O.U.G. 111/2010 (indemnizație de creştere a copilului), s-au întocmit un dosare lunare pentru persoanele ce primesc ajutoare sociale(295 persoane în inanuarie 2019 și 249 în decembrie 2019 – 3035 dosare), și s-au plătit774111  lei în ajutoare sociale și 76444 lei, în ajutoare de încălzire. De asemenea au fost întocmite 32 dosare pentru subvenție gaze naturale, iar pentru subvenție combustibili solizi, petrolieri au fost întocmite 49 dosare cu o valoare de 8427 lei. Persoanele care prestează muncă în folosul comunității, conform legii 416/2001, au acționat în toate cartierele Municipiului Fetești.

Anul trecut, compartimentul de asistență medicală comunitară, a urmărit starea de sănătate a populației prin vizitarea la domiciliu a unui număr de 5934 bolnavi cronici. Același compartiment a organizat campanii de vaccinare. S-au organizat și campanii de infomare pe diverse teme, și s-a acordat asistență medicală în diverse ocazii(caniculă, examene școalare etc,)

Poliția Locală a participat la asigurarea ordinii publice și a păcii sociale în Municipiul Fetești, făcând uz de atribuțiile și mijoacele legale, ori de câte ori a fost nevoie. Agenții de poliție locală au aplicat un număr de 1568 de sancțiuni contravenționale în decursul anului 2019 și au participat într-un număr de 4842 de misiuni de ordine publică, pază, siguranța circulației și protecția mediului.

O parte importantă a vieții sociale o reprezintă cultura. Direcția de educație, cultură și sport a încheiat cu Unitățile de Învățănânt Contracte de Colaborare pe baza cărora s-au derulat Proiecte Culturale Educaționale, pentru  atragerea feteştenilor la actul de cultură. În această idee, s-a încercat păstrarea pe cât posibil, a acţiunilor cu tradiţie dar şi promovarea unora noi, atractive pentru consumatorii de cultură ai municipiului.

Casa municipală de Cultură poate găzdui un public restrâns - aproximativ 50 de locur și este completată de Muzueul Municipal „Anghel Saligny” și Biblioteca Municipală „Ion Vlad”. În aceste condiții, au fost organizate un număr important de activități culturale, unele cu character annual, după cum urmează:

  - 6 ianuarie -  Sărbătoarea Bobotezei

  - 15 ianuarie – Evocarea vieţii şi operei lui M. Eminescu

  - 24 ianuarie – sărbătorirea Unirii Principatelor Române

  - 13 februarie sărbătorirea a 190 de ani de la nașterea lui Jules Verne. Activitatea s-a  desfășurat la  biblioteca Municipală ,, Ion Vlad ”.

  - 24 februarie –Dragobetele - concurs de dans, muzică și poezii între licee

  - 1-8 Martie  s-a desfășurat concursul ,, Mărțișor Vestitor al Primăverii”

  - Paștele la Români

  - 5 mai – concurs de rebus “Careul Necunoscutelor”, 12 mai – concurs de șah, ambele activități dedicate copiiilor

  - 21 Iunie  – Festivalul internaţional de folclor ,,Floare de pe Bărăgan’’, ediţia a XX

  - 1 Iunie –  Ziua  Internațională a Copilului

  - octombrie - Sărbătoarea Toamnei  « Târgul de Toamnă »

  - 21 Iunie  – Festivalul internaţional de folclor ,,Floare de pe Bărăgan’’, ediţia a XX

  - 24 Iunie, Ziua internațională a iei

  - 5 Octombrie, Ziua Internațională Profesorului/Ziua Educației

  - 15  decembrie – proiect de parteneriat interșcolar ,, E vremea Colindelor”

Serbările Crăciunului – cu o desfășurare de trei zile , 19-21 decembrie

- Casa de Cultură colaborează cu Unitățile Școlare, ONG-uri și Biroul de Asistență Socială , Asociația Ridică-te și umblă ” din localitate, organizând în parteneriat diferite activități cum ar fi : Concursul – Simpozion Național ,, Apa izvor al vieții și al cunoașterii europene ” ; ,, Fără ură, cu Toleranță ! ”;  ,,Stop Bullying ! ” ; Caragiale , Contemporanul nostru ” ;  ,, Ziua Internațională de conștientizare a autismului ” ; ,,Passpepartout ” .

Programul BIBLIONET a avut o frecvenţă de 2234  utilizatori şi un număr de 4358 sesiuni.

Pe lângă activitatea de rutină, sunt organizate activităţi de promovare a bibliotecii prin diferite activităţi cum ar fi :

- Pe urmele lui Jules Verne – 8 februarie;

- Ziua bibliotecarului– 23 aprilie ;

- Școala altfel – 23-27 aprilie;

- Zilele Porţilor Dechise – Septembrie;

Starea Mediului

Pe lângă obișnuitele lucrări de salubrizare, administrare și întreținere a spațiului verde și copacilor de pe domeniul public, de plantarea de noi arbori, arbuși și plante decorative, s-au desfășurat și acțiuni specifice, cum ar fi:

- pentru sensibilizarea, conştientizarea, şi educarea cetăţenilor s-au realizat campanii de informare cu privire la importanţa colectării DEEE, Colectării selective, Colectării deşeurilor provenite din surse de lumină şi modalitatea de a face compost în propria gospodărie, în acelaşi timp oferindu-se materiale tipărite, afişe şi pliante cu obligaţiile şi responsabilităţile cetăţenilor ;

- pe raza Municipiului Fetești, s-au colectat și predat 7121,97 tone deseuri menajeree și 2654,1 tone reciclabile;

- am colaborat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, comisarii Gărzii de Mediu, ai Apelor Romane, ai SC Urban SĂ şi ai altor diverse asociaţii pe probleme de mediu;

- am colaborat cu unităţile de învăţământ în vederea realizării acţiunilor de ecologizare realizate pe raza municipiului Feteşti;

Primarul Municipiului Fetești,

SORIN GAFIȚOI